Nr spr. ZP-XI/09

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TEMAT:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

Zatwierdził:

6.08.2009 r...............................................

/data i podpis/

1. Zamawiający :

Gmina Mstów

42-244 Mstów

ul. 16 Stycznia 14

powiat częstochowski, woj. śląskie

tel. 034/328-40-05 , fax. 034/378-55-58

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r , poz. 177 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą , przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaskrowie z nawierzchnią sportową z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej dla wody z kruszyw oraz wykonanie ogrodzenia (piłkochwytu) o wys. 5m z bramą i furtką.

Boisko wielofunkcyjne obejmuje:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22,00 x 44,00 m

- boisko do koszykówki o wymiarach 15,00 x 28,00 m

- boisko do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m

- boisko do tenisa o wymiarach 11,00 x 23,77 m

Kod CPV:   45212220-4

Szczegółowy zakres robót zawierają  przedmiary  robót i dokumentacja projektowa.

Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.10.2009 r

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, t.j. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 3 zadania polegające na budowie boisk o nawierzchni z poliuretanu.

c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. minimum 1 osobę posiadającą  uprawnienia ogólnobudowlane oraz pracownikami  z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j.

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny brutto z VAT zaoferowanej przez Wykonawcę

f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W  takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania,  zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).

b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  wykonawców występujących wspólnie,

c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

e) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

7.Przygotowanie oferty.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

-  wypełniony formularz ofertowy (wg załącznik nr 1),

-  szczegółowy kosztorys ofertowy (wg załączonych  przedmiarów robót),

-  umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,

-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert),

-  oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone

w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)

-  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert)

-  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert)

-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert);

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał

zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

- informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert)

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,

że roboty te zostały wykonane należycie, (załącznik nr 3).

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

( załącznik nr 4).

-  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dokumenty winny  być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie  spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

9.Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami :

1. Tadeusz Marcisz – Urząd Gminy Mstów  ul. 16 Stycznia 14 , tel. 034/328-40-05

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ,wyjaśnienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów i informacji drogą elektroniczną, na adres e-mail: zamowienia@mstow.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed  terminem składania ofert.

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

10.Modyfikacja treści SIWZ oraz treści dokumentów SIWZ.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. Termin związania ofertą .

Termin związania ofertą wynosi : 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Wadium .

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8 000,00 zł

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007 r) (Dz.U.Nr 109, poz.1158 oraz z 2002r z późn. zm.)

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego :

Bank Spółdzielczy Mstów

konto nr 91 8256 0007 2001 0000 0039 0004

Wadium wnoszone w formie w innej niż pieniądzu, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego .

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia

2.09.2009r., do godz. 1000.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

a)upływie terminu związania ofertą,

b)zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

c)unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b)który został wykluczony z postępowania,

c)którego oferta została odrzucona,

Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów ul. 16 Stycznia 14 , sekretariat  do dnia 2.09.2009 r  do godz. 1000

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować :

Urząd Gminy Mstów

42-244 Mstów ul. 16 Stycznia  14 oraz oznaczyć:

Oferta  na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie”

Nie otwierać przed dniem: 2.09.2009r, godz. 1015

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w / w opisem ponosi Wykonawca.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15. Tryb udzielania wyjaśnień .

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie  na adres zamawiającego.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni   przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

16. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  2.09.2009r o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów , 42-244 Mstów  ul. 16 Stycznia  14 , sala konferencyjna nr 40.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena ofertowa  powinna obejmować :

- koszt robót  budowlano-montażowych określony na podstawie kosztorysu ofertowego

sporządzonego na podstawie obowiązujących katalogów w oparciu o przedmiary robót,

dokumentację projektową,

- obowiązujący podatek VAT

- wszelkie inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia (tj. na przykład koszty wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej, zagospodarowania i utrzymania placu budowy itp.)

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

18. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

-  cena ofertowa  100 %,

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Oferta najtańsza z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły

(Cn /Cof.b.) x 100 %  =  liczba punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość

punktów.

19. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

a)  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z

punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego. Niezależnie od

ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy

uczestnicy postępowania.

c) Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania

umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z

wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany

po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

20.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wszystkim wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI  tej ustawy.

21. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie Cywilnym.

Załączniki :

- Formularz ofertowy zał. Nr 1

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp zał. Nr 2

- Wykaz zrealizowanych zamówień zał nr.3

- Wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zał. nr 4

- Przedmiary robót zał. nr 5

- Dokumentacja projektowa zał. nr 6

- Projekt umowy zał. nr 7

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Mstów

Siedziba : ul. 16 Stycznia 14, 42- 244 Mstów

Nr tel. (034) 328-40-05 , fax. 034/378-55-58

Nr  NIP : 949-03-38-365

Wykonawca:

Nazwa ……………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………..

Nr telefonu/fax ……………………………………………..

Nr NIP ………………REGON……………………………...

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie”

- Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za

cenę netto ……..…………… zł,

słownie: ……………………………………………………………………

podatek VAT  ……………… zł,

słownie: ……………………………………………………………………

cena brutto: …………….. zł,

słownie: ….………………………………………………………………...

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

- Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w wymaganym terminie tj. do dnia 30.10.2009 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy treść projektu umowy wraz z jej załącznikami.

- Przedmiot zamówienia objęty przetargiem zamierzamy wykonać samodzielnie/zlecić podwykonawcy* ……………………………………..

……………………………………………………………………………...

(podać nazwę podwykonawcy)

w następującym zakresie …………………………………………………..

……………………………………………………………………………...

(podać zakres zleconych robót)

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji.

- Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Wadium w wysokości ……………… zł wnieśliśmy w dniu …………….. w formie: ………………………………………………………………… .

- Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

- Oferta została złożona na ……… stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do nr ………. .

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …….. do …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

Podpis :

……………………………

(uprawniony przedstawiciel oferenta)

Miejscowość i data …………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy pełnomocnika)

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

( zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie”

oświadczamy, że zgodnie z art.22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych :

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia/Przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia*.

*(Niewłaściwe skreślić)

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym na podstawie  art.24 ustawy.

…………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3 SIWZ

# WYKAZ  ZAMÓWIEŃ  ZREALIZOWANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ

W  CIĄGU  OSTATNICH  5-LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ  ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEMIOT ZAMÓWIENIA.

Nazwa i adres Wykonawcy ..................................................................................................

........................................................................................................................................

| L.p. | # Rodzaj i zakres ## Zamówienia | Całkowita wartość | # Termin realizacji | # Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.Wymagane jest wykazanie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 zadań polegających na budowie boisk o nawierzchni z poliuretanu.

2.Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.

..................................................

/ Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

……………………..dnia………….

Załącznik nr 4 SIWZ

WYKAZ  OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy..................................................................................................

........................................................................................................................................

| L.p. | ## Nazwisko i imię | Funkcja (rola) w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby posiadającej  uprawnienia ogólnobudowlane oraz pracowników  z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi

2. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego  posiadanie uprawnień budowlanych oraz kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

………………….,dnia……………                                ..................................................

/ Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr. 7 SIWZ

Projekt umowy na wykonanie robót budowlanych

UMOWA NR ......

W dniu.................... w.........................................................pomiędzy:

..............................................................................................................

z siedzibą w .........................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowane przez:

1. ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

a

...............................................................................................................

z siedzibą w …………………………………………………………..

zwanym dalej  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................,

2..........................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaskrowie”.

- Przedmiotem umowy jest  wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaskrowie z nawierzchnią sportową z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej dla wody z kruszyw oraz wykonanie ogrodzenia (piłkochwytu) o wys. 5m z bramą i furtką.

Boisko wielofunkcyjne obejmuje:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22,00 x 44,00 m

- boisko do koszykówki o wymiarach 15,00 x 28,00 m

- boisko do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m

- boisko do tenisa o wymiarach 11,00 x 23,77 m

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie  : po podpisaniu umowy

- zakończenie   :  30.10.2009r

§ 3

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do :

po podpisaniu umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu wraz z pozwoleniem na budowę, w terminie do dnia : po podpisaniu umowy.

§ 5

1.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru w osobie :

...........................................................................................................................................................

Uprawnienia budowlane :

...........................................................................................................................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

........................................................................................................................... .

Uprawnienia budowlane ……………………………………………………….

3.Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy  działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. zm.).

§ 6

1.Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie do : po podpisaniu umowy

2.Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z  :

- projektem budowlanym

- warunkami pozwolenia na budowę

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań

technicznych

- ze złożoną ofertą , w tym z kosztorysem ofertowym,

- zasadami sztuki budowlanej

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania :

- pisemnie Zamawiającego , za pośrednictwem inspektora nadzoru o konieczności wykonania

prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót

oraz szacunkową wartość (wg kosztorysu ofertowego)

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy , jakość

robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót .

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub  uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do :

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb

terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia , oznakowania terenu budowy

- wykonania  niezbędnych badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w

przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie

oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy i przekazania go do użytku

5. W czasie realizacji robót  Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

6.Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

8.Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

9.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego .

11.Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 8

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz projektu.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy  to

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt.

§ 9

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 10

1.Wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości  :

kwota netto : ................... zł słownie: ................................................................ złotych ......... /100

podatek VAT  ……………zł słownie : ……………………………………….złotych ………/100

kwota brutto: ……………zł słownie :………………………………………..złotych………./100

na podstawie kosztorysu  ofertowego sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową, przedmiary robót  i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez                     Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy ,a których zakres finansowy łącznie nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia ,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu  ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji robót .

3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2, będzie ustalone odrębnym kosztorysem, sporządzonym w oparciu o składniki kalkulacyjne przyjęte w kosztorysie ofertowym.

§ 11

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po końcowym odbiorze przedmiotu umowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia robót stanowi podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12

1.Ustala się termin płatności faktur	-	 w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia,

2. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione

kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

-  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ,za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego, .

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

1.Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z zestawieniem zakresu rzeczowego

- protokóły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta

- dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- protokóły badań i sprawdzeń

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 30 dni

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej  gwarancji  na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego .

2. W okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 16

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają

rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy.

§ 19

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna

załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy

załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY :                                                          	WYKONAWCA :