Numer sprawy: ZP-II/2010

S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W     Z A M Ó W I E N I A

Przedmiot zamówienia :  Budowa parkingu z zielenią i małą architekturą oraz

remont schodów wraz z budową oświetlenia  parkingu i schodów

Rodzaj zamówienia : Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

Zatwierdził :    Wójt Gminy Mstów

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Mstów dnia  14.01.2010 r

Spis  zawartości:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część opisowa

- Opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 SIWZ

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót

- Wzór oferty zał. Nr 2 SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy zał. Nr 3 SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy zał. Nr 3a SIWZ

- Wykaz wykonanych robót zał. Nr 4 SIWZ

- Wykaz osób zał. Nr 5 SIWZ

- Oświadczenie o osobach zał. nr 5a SIWZ

- Projekt umowy zał. Nr 6 SIWZ

10 .  Harmonogram realizacji zał. Nr 7 SIWZ

1. Zamawiający :

Gmina Mstów

ul. 16-go Stycznia 14

42-244 Mstów

tel. 034/ 3284005

fax.  034/ 3785558

e-mail: ug@mstow.pl

strona internetowa : www.mstow.pl

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2007 r  Nr 223 , poz. 1655 z 2008r Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009r Nr 19, poz.101,Nr 65, poz.545, Nr 91,poz.742,Nr 157,poz.1241, Nr 206,poz.1591)) oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą , przepisy ustawy – Kodeks cywilny , Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa parkingu z zielenią i małą architekturą oraz remont schodów wraz z budową oświetlenia  parkingu i schodów” współfinansowanego ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  „Budowa parkingu z zielenią i małą architekturą oraz remont schodów wraz z budową oświetlenia  parkingu i schodów”

o zakresie rzeczowym :

- parkingi wraz z drogą dojazdową i rejon figury, nawierzchnia z kostki betonowej i

granitowej o łącznej pow.1509,2m²

- remont schodów wraz z murem oporowym kpl.1

- mała architektura kpl.1

- oświetlenie parkingów i schodów kpl.1

Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 SIWZ.

Kod CPV przedmiot główny :  45.23.31.40-2, 45.31.12.00-2

Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, iż  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia, potwierdzony protokółem odbioru końcowego robót :do dnia 30.09.2010r.

4. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w swojej ofercie którą część zamówienia będzie wykonywał podwykonawca.

Rozliczenie Zamawiającego z wykonawcą za roboty wykonane przy pomocy podwykonawcy będzie się odbywało na zasadach określonych w projekcie umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , dotyczące :

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiadania wiedzy i doświadczenia t.j.

-  w ciągu  ostatnich pięciu lat zrealizowali minimum  3  zamówienia polegające na budowie dróg, parkingów  lub chodników o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej lub granitowej w tym 1 zamówienie o nawierzchni nie mniejszej niż 1500m² oraz minimum 1 zamówienie polegające na budowie, remoncie lub modernizacji sieci energetycznych.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia tj.

- dysponują  osobami posiadającymi niżej wymienione uprawnienia i kwalifikacje  :

Kierownik budowy – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz aktualne

zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów ( Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami)

Kierownik robót - uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej oraz aktualne

zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu

Zawodowego w oparciu o art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów ( Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze

zmianami)

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 90%

wartości złożonej oferty

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności w wysokości nie mniejszej niż  800 000 zł

Ponadto wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust.1.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji według zasady spełnia/niespełna.

Nie wykazanie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania . Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W  takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a).Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do  reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie  przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo winno być  złożone  wraz z ofertą.

b).Oferta musi być podpisana  w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

c).Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty  powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

d).Wykonawcy przedłożą zamawiającemu  umowę konsorcjum określającą : strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców), najpóźniej przed zawarciem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia .

e).Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

f).Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi wykazać brak podstaw do  wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

g). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.Przygotowanie oferty.

Oferta musi zawierać:

a). Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 2

b). Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniami

kosztów robocizny, materiałów i sprzętu

W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania i odbioru końcowego  przedmiotu zamówienia a nie wyszczególnione w przedmiarze robót.

c). Harmonogram realizacji robót  załącznik nr 7

d).Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 8 SIWZ potwierdzające spełnianie przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

e).W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo

(pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału )

f).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument

stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego

zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.

g) Kserokopię  dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisane  własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) Oferta wraz z załącznikami winna być zestawiona w sposób trwały tj. uniemożliwiający jej dekompletację .

8.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające

spełnienie warunków udziału w postępowaniu

a)  oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone

w art. 22 ust. 1 ustawy ( załącznik nr 3 SIWZ)

b)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach , o których mowa w

art.24 ust.1 ustawy ( załącznik nr 3a SIWZ)

c)  aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1

pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24

ust.1 pkt.2 ustawy

d)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert

e)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert – nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym

spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne.

- że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia , że uzyskał aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

składania ofert

h) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 SIWZ).

i)  wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ,w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 SIWZ)

j) oświadczenia , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień (załącznik nr 5a SIWZ)

k) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert

l) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca , wykazując spełnianie warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej,  a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8 ppkt. b,c,d,e,f,g.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentów wyszczególnionych w pkt.8 ppkt.c,d,e,f,g składa dokument lub dokumenty w formie określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010r par.4,  w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane .

Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem )

9.Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami :

1.Tadeusz Marcisz  - inspektor ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Gminnych

42-244 Mstów ul. 16-go Stycznia 14 tel. (034) 3284005 , fax.(034)3785558,

e-mail zamowienia@mstow.pl

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie . Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu. Każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

10.Modyfikacja treści SIWZ .

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

11. Termin związania ofertą .

Termin związania ofertą wynosi : 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

12. Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 15 000 zł

Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 8.02.2010r  do godz. 10ºº.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b, ust.5, pkt.2

ustawy z dnia 9listoada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mstów: Bank Spółdzielczy Mstów, konto nr  91 8256 0007 2001 0000 0039 0004

Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na wyżej podanym rachunku bankowym w terminie określonym przez Zamawiającego .

Kserokopię dowodu wpłaty wadium  lub dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty.

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u pzp.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów  ul. 16-go Stycznia , 42-244 Mstów , sekretariat do dnia 8.02.2010r do godz. 10ºº

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować :

Urząd Gminy Mstów

42- 244 Mstów ul. 16-go Stycznia 14

Oferta  na wykonanie „ Budowy parkingu z zielenią i małą architekturą oraz

remont schodów wraz z budową oświetlenia  parkingu i schodów”

Nie otwierać przed dniem: 8.02.2010r  godz. 10ºº.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w / w opisem ponosi oferent.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

14. Tryb udzielania wyjaśnień .

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie  na adres zamawiającego.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie , jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań i wyjaśnień Zamawiający przekaże  wszystkim  wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

15. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.02.2010r o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Mstów ul. 16-go Stycznia 14 , sala konferencyjna.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4  na  jego pisemny wniosek.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty winna obejmować :

- koszt robót  budowlano-montażowych określony na podstawie kosztorysu ofertowego

sporządzonego  w oparciu o przedmiary robót, dokumentację projektową oraz specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót .

- obowiązujący podatek VAT

- wszelkie inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia , między

innymi koszt obsługi geodezyjnej, opłat drogowych ,  koszt ubezpieczenia budowy,

wykonania projektu organizacji ruchu , tablicy informacyjnej itp.

17. Materiały i rozwiązania równoważne

Tam gdzie w dokumentacji projektowej , przedmiarach robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub wskazane normy o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

18.Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

-  cena ofertowa  100 %,

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Oferta najtańsza z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły

(Cn /Cof.b.) x 100 %  =  liczba punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość

punktów.

19.Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcia umowy.

a)  Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży,  ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego . Niezależnie od  ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy  uczestnicy postępowania.

c) Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom  określonym w niniejszej specyfikacji, przedłoży  ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

d) Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ

e) Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takiej zmiany określonych w postanowieniach umowy.

20.Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją   zamówienia :

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a  wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w PLN.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca ma prawo złożyć protest  w terminie siedmiu dni od dnia, w którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6  Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące :

- treści ogłoszenia

- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty

wyboru najkorzystniejszej oferty

w terminie 10 dni od upływu ostatniego  z terminów na wniesienie protestów.

Protest inny niż w/w zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wyłącznie  w przypadkach określonych w art.184 ustawy ust. 1a.

22. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie Cywilnym.